NÁVRH SMLOUVY  O DÍLO

I.

Smluvní strany

1.  Obec Černovice

| Sídlo: | Černovice 113, 679 75 Černovice |
| --- | --- |
| Adresa pro doručování: | Černovice 113, 679 75 Černovice |
| IČ: | 00280101 |
| Statutární zástupce: | Jaroslav Zhoř – starosta obce |
| Kontaktní osoba: | Jaroslav Zhoř |
| Telefon / e-mail: | +420 724187920 starosta@obeccernovice.cz |

(dále jen „objednatel“)

2. xxxx

- -společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v xxxxxxxxxxxx, oddíl xxx, vložka xxxxxxxxx

| Sídlo | xxxxx |
| --- | --- |
| zastoupený/á: | xxxxx |
| IČ: | xxxxxx |
| DIČ: | xxxxxx |
| bankovní spojení |  |
| kontaktní osoba: | xxxxxx |
| telefon / fax / e-mail: | xxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy (dílo)

Předmětem této smlouvy je provedení díla „Rybník PILÁT – odbahnění v k.ú. Černovice u Kunštátu“ v rozsahu uvedeném v článku III. odstavci 1. této smlouvy.

III.

Předmět díla

1 Účelem stavby je „Rybník PILÁT – odbahnění v k.ú. Černovice u Kunštátu“.

Předmětem plnění smlouvy o dílo je  provedení odbahnění, oprava opevnění návodního líce hráze a obnova objektu spodní výpustě stávajícího rybníka Pilát.  ID vodního díla 10197323 v k.ú. Černovice u Kunštátu.

Rozsah díla je určen oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Součástí díla jsou rovněž všechny dodávky specifikované v projektové dokumentaci a dalších poskytnutých podkladech, které jsou nezbytné pro realizaci a dokončení stavebních prací.

3. Místem plnění smlouvy je objekt parc.č.76/1  v katastrálním území Černovice.

4. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

IV

Cena

- Celková cena za provedení celého předmětu díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

a) Cena za dílo bez DPH (základ pro určení výše daně) činí      	      xxxxxxx,- Kč

b) Sazba DPH činí 21%	  					      xxxxxxx,- Kč

c) Cena díla celkem včetně DPH činí 			    	   xxxxxxxxx,- Kč

- Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle položkového rozpočtu, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.

- Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud nabídkový rozpočet neobsahuje jejich jednotkové ceny, v jednotkových cenách ceníku stavebních prací RTS Brno a.s.., platných k datu realizace díla.. Zhotovitel je povinen předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

- Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat

- V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny dle příslušných položek oceněného výkazu výměr a jejich cena bude z ceny díla odečtena

V

Doba plnění

      - Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Předání a převzetí staveniště: 			do 7 dnů od podpisu SoD

Zahájení plnění: 						do 7 dnů od předání a převzetí staveniště

Ukončení, předání a převzetí díla: 			nejpozději 30.11.2019

VI

Platební a fakturační podmínky

- Práce budou fakturovány na základě soupisu provedených prací, odsouhlasených a podepsaných objednatelem. Faktura musí obsahovat údaje účetního a daňového dokladu dle zákona 588/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění.

- Splatnost faktur činí 30 dnů. Jiná lhůta může být dohodnuta při potvrzení soupisu provedených prací objednatelem. Lhůta začíná běžet od prvního dne doručení faktury objednateli.

VII

Dodací a kvalitativní podmínky

- Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě položkového rozpočtu a na základě příslušné projektové dokumentace v požadované kvalitě jak materiálu tak také práce.

- Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.

- Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem.

- Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. Kontrola prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla.

- Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši minimálně 1 mil. Kč.

VIII

Staveniště

  - Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

  - Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

  - Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

  - Zhotovitel odstraní zařízení staveniště do 14 dnů po předání a převzetí díla

IX

Stavební deník

- Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem ( vyhláška č.499/2006 Sb.). Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Zápisy ve stavebním se provádí trojmo (originál a 2 kopie).

X

Předání a převzetí díla

  - Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě nejpozději 7 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy.

  - O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném.

  - Objednatel je povinen přivzat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

XI

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

- Zhotovitel poskytuje na zhotovení celého předmětu díla dle čl. II. této smlouvy záruku za jakost 48. měsíců od data předání objednateli.

XII

Sankce

V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

1. Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení dokončení a předání díla

ve lhůtě ve výši 0,015,%  z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla.

2.  Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.

XIII.

Bezpečnost práce a požární ochrana

Zhotovitel se v oblasti BOZ a PO zavazuje:

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.

- V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.

XIV.

Závěrečné ujednání

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

- Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

| V Černovicích dne …………. | V …………….. dne ……………… |
| --- | --- |
| …………………………………….. objednatel | …………………………………….. zhotovitel |